Совет сельского поселения Нижнетроицкий сельсовет муниципального района Туймазинский район Республики Башкортостан

Решение

ПРОЕКТ

О подготовке объектов сельского поселения Нижнетроицкий сельсовет муниципального района Туймазинский район Республики Башкортостан к пропуску весеннего паводка на 2012 год

В целях своевременной подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства, хозяйственных сооружений, инженерных коммуникаций, мостов и других сооружений к весеннему паводку 2012 года, а также срочного обеспечения вывозки материальных ценностей с мест возможного затопления Совет сельского поселения Нижнетроицкий сельсовет муниципального района Туймазинский район Республики Башкортостан РЕШИЛ:

- Создать штаб для четкой организации работ по пропуску весеннего паводка в следующем составе:

1. Баширов А.А. - глава сельского поселения – председатель комиссии;

2. Шафигуллин И.М. – директор ООО «Жилсервис» - зам. предс. комиссии;

Члены комиссии:

3. Пономарев С.И. – мастер ООО «Жилсервис»;

4. Чупраков Н.С. – мастер ООО «Туймазыводоканал»

5. Ситнев В.И. – станционный электромонтер;

6. Ситнев Н.И. – мастер участка электросетей;

7. Иванов В.И. – мастер газового участка;

8. Шарипов Р.Н. – директор СОШ с. Нижнетроицкий;

9. Садыков Р.М. – заведующий амбулаторией;

10. Скоробогатова С.В. – заведующая детским садом;

11. Галлямова Н.А. – первый зам. директора ООО «Башкирский текстильный комбинат»;

12. Галлямов М.Г. – зам. директора ООО «Башкирский текстильный комбинат».

2. Рекомендовать руководителям предприятий, учреждений и организаций всех форм собственности обеспечить защиту находящихся в их ведении объектов от повреждения паводковыми водами.

3. Рекомендовать руководителям предприятий, учреждений и организаций всех форм собственности организовать круглосуточное дежурство с началом весеннего паводка с согласованием.

4. Рекомендовать руководителям предприятий, учреждений и организаций всех форм собственности содержать технику в технически исправном состоянии на период проведения паводка:

электроучасток  –  автомашина  ГАЗ – 66,  ГАЗ – 53;

газовый участок – автомашина УАЗ;

Администрация сельского поселения Нижнетроицкий сельсовет – автомашина ГАЗ-53,  трактор ДТ-150.

5. Станционному электромонтеру - Ситневу В.И. обеспечить бесперебойную связь.

6. План мероприятий по подготовке и пропуску весеннего паводка 2011 года утвердить согласно приложения.

7. Контроль за исполнением данного решения возложить на комиссию по промышленности, строительству,  жилищно – коммунальному хозяйству и благоустройству (Председатель комиссии Иванов В.И.)

Глава сельского поселения

Нижнетроицкий сельсовет

муниципального района

Туймазинский район

Республики Башкортостан                                                             А.А.Баширов

Приложение

к проекту решения

Совета сельского поселения

Нижнетроицкий сельсовет

муниципального района

Туймазинский район

Республики Башкортостан

ПЛАН

мероприятий по подготовке к пропуску весеннего паводка на 2012 год по сельскому поселению Нижнетроицкий сельсовет муниципального района Туймазинский район Республики Башкортостан

| № п/п | Наименование мероприятий | Сроки исполнения | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Очистить кюветы, ливневые и водопроводные трубы по улицам сельского поселения | до 20.04.2012 г. | Администрация сельского поселения Нижнетроицкий сельсовет |
| 2 | Очистить от снега газовые колодцы, территории ШП, ТРП, ПТБ | до 20.04.2012 г. | Мастер газового участка Иванов В.И. |
| 3 | Очистить от снега, льда крыши и отмоски учреждений, домов жилого фонда сельского поселения | до 15.04.2012 г. | Руководители предприятий, организаций, учреждений |
| 4 | Производить контроль за качеством питьевой воды, подаваемую в сеть | постоянно | Мастер участка водоканала Чупраков Н.С. |
| 5 | Обеспечить сохранность линии электропередачи | постоянно | Мастер электроучастка Ситнев Н.И. |
| 6 | Установить круглосуточное дежурство за уровнем воды в пруду (составить график дежурства по организациям по согласованию) | на период паводка | Администрация сельсовета, Зав. спортзалом Галлямов М.Г. |
| 7 | Очистить от снега водоспускное устройство | до 15.04.2012 г. | Галлямов М.Г. Шафигуллин И.М. Чупраков Н.С. |
| 8 | Подготовить инструменты контроля уровня воды на плотине и обеспечить освещением, связью | до 20.03.2012 г. | Галлямов М.Г. Шафигуллин И.М. Ситнев В.И. Ситнев Н.И. |
| 9 | Подготовить ООО «Башкирский текстильный комбинат» противопаводковый материал (мешки с сечкой) в количестве 150 шт. | до 20.03.2012 г. | ООО «Башкирский текстильный комбинат» |
| 10 | Создать аварийно-спасательные бригады, назначить ответственных лиц | до 15.04.2012 г. | Руководители предприятий, организаций, учреждений |
| 11 | Провести инструктаж с работниками аварийных служб по безопасности борьбы с паводками | до 15.04.2012 г. | Администрация сельского поселения Нижнетроицкий сельсовет |
| 12 | В целях безаварийного пропуска весеннего половодья 2012 года ответственному согласовать время спуска воды с пруда с. Верхнетроицкий по недопущению подтопления с. Нижнетроицкий. | на период паводка | Администрация сельского поселения Нижнетроицкий сельсовет |
| 13 | В случае возникновения ЧС по схеме оповещения предусматривается звуковой сигнал: гудок комбината и сирена на период паводка | на период паводка | Администрация сельского поселения Нижнетроицкий сельсовет |

Глава сельского поселения

Нижнетроицкий сельсовет

муниципального района

Туймазинский район

Республики Башкортостан                                                           А.А.Баширов